附件

2017年福建省装配式建筑工作要点

一、制定具体政策措施。贯彻国办发〔2016〕71号文，以省政府办公厅名义印发《关于大力发展装配式建筑的实施意见》，明确我省装配式建筑的目标任务及政策措施。督促各地结合实际，抓紧制定出台本地区政策措施，确保各项工作落实。

二、推动装配式建筑项目建设。全年全省新开工建设装配式建筑总建筑面积不少于300万平方米，其中装配式混凝土结构建筑不少于200万平方米（福州市80万平方米、厦门市80万平方米、漳州市30万平方米、泉州市10万平方米）。积极在装配式建筑推广应用工程总承包模式，完善工程总承包招投标办法。

三、加快产业基地建设。编制全省装配式建筑产业基地（园区）布点规划；推进装配式建筑产业投资工程包建设，确保完成32.5亿元年度投资任务（福州市13.5亿元、泉州市4.5亿元、厦门市3.5亿元、龙岩市2.5亿元、莆田市2.0亿元、三明市2.0亿元、漳州市1.5亿元、南平市1.5亿元、平潭1.0亿元、宁德市0.5亿元）；建成10个装配式建筑产业基地，PC构件产能力争达到120万立方米以上；推动龙岩、莆田、南平、宁德、平潭等地开工建设装配式建筑产业基地，实现全省基地全覆盖。

四、推行使用预制部品部件。优先从成熟和适用的部品部件入手，推行使用预制部品部件。积极在政府投融资的保障房、学校、医院、办公综合楼、监狱、停车楼等新建房屋建筑项目的楼梯、楼板、内墙板、空调板、阳台板等非主要受力构件，适合于工厂预制的城市地铁管片、管廊、管沟、河道坡岸、栏杆、地面、路缘石等构件，以及工地临时地面和临时围墙等，推行使用预制部品部件。

五、加快标准体系建设。研究制定我省建筑设计模数化标准和通用设计图集；鼓励社会组织编制团体标准，支持企业编制企业标准，逐步完善装配式建筑地方标准体系；加强装配式建筑设计、施工、生产、运输等环节共性技术研发，加快关键技术和重大科技成果的工程化、产业化转化；开发装配式建筑质量追溯系统，大力推广建筑信息模型（BIM）技术应用。编制《福建省建设工程概算定额》，制修订装配式建筑工程预算定额，及时发布相关部品部件价格信息。依托省建筑产业现代化协会开展部品部件认证工作，制定装配式建筑生产基地和部品部件信息发布办法，适时公布符合条件的省内部品部件生产厂家名录和产能。

六、强化示范引导。出台《福建省省级装配式建筑产业基地评选办法》，并组织开展申报评审工作；指导福州市申报创建国家装配式建筑试点城市；培育并创建2个以上装配式建筑产业基地、2个以上装配式建筑示范工程。修订我省建筑业龙头企业评选办法，增设装配式建筑部品部件生产及安装专业企业。

七、加强宣传培训力度。召开全省装配式建筑工作现场会，推动全省装配式建筑工作的部署落实。修编装配式建筑培训教材（2016版），举办装配式建筑业务培训班，依托省级装配式建筑产业基地建立实训基地，组织岗位技能培训。支持福建工程学院开设装配式建筑、BIM专业课程。制作电视宣传片，编制信息专刊（编辑手机报），并利用网站、报纸、电视等渠道，加大社会公众宣传。

八、建立考核督查机制。牵头组织对各地发展装配式建筑工作实施专项督查。重点督促各地将2017年装配式建筑生产基地（园区）工程包和装配式建筑试点工程项目开工任务落实到具体项目，明确责任单位和完成时限。同时采取每季度督查、通报等措施，确保完成生产基地（园区）工程包和全省新开工装配式建筑试点任务。

2017年福建省装配式建筑工作任务分解表

| 序号 | 工作要点 | 具体任务 | 承担处室 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定具体政策措施 | ⑴制定《关于大力发展装配式建筑的实施意见》，以省政府办公厅名义印发实施。 | 建筑业处、产业办牵头，相关处室配合 | 4月 |
|  |  | ⑵督促各地制定出台相关政策措施。 | 建筑业处、产业办 |  |
| 2 | 推动装配式建筑项目建设 | ⑴全年全省新开工建设装配式建筑总建筑面积不少于300万平方米，其中装配式混凝土结构建筑不少于200万平方米（福州市80万平方米、厦门市80万平方米、漳州市30万平方米、泉州市10万平方米）。 | 建筑业处、产业办 | 12月 |
|  |  | ⑵积极在装配式建筑推广应用工程总承包模式，完善工程总承包招投标办法。 | 建筑业处 | 6月 |
| 3 | 加快装配式建筑产业基地建设 | ⑴编制全省装配式建筑产业基地（园区）布点规划。 | 建筑业处、产业办 | 6月 |
|  |  | ⑵推进装配式建筑产业投资工程包建设，确保完成年度32.5亿元投资任务，（福州市13.5亿元、泉州市4.5亿元、厦门市3.5亿元、龙岩市2.5亿元、三明市2亿元、莆田市2亿元、漳州市1.5亿元、南平市1.5亿元、平潭综合实验区1亿元、宁德市0.5亿元）。 |  | 12月 |
|  |  | ⑶建成10个装配式建筑产业基地，PC构件产能达到120万立方米以上。 |  |  |
|  |  | ⑷推动龙岩、莆田、南平、宁德、平潭等地开工建设装配式建筑产业基地，实现全省基地全覆盖。 |  |  |
| 4 | 推行使用预制部品部件 | 政府投融资的保障房、学校、医院、办公综合楼、监狱、停车楼等新建房屋建筑项目的楼梯、楼板、内墙板、空调板、阳台板等非主要受力构件，适合于工厂预制的城市地铁管片、管廊、管沟、河道坡岸、栏杆、地面、路缘石等构件，以及工地临时地面和临时围墙等。 | 建筑业处、产业办牵头，相关处室配合 | 日常工作 |
| 5 | 加快标准体系建设 | ⑴研究制定我省建筑设计模数化标准和通用设计图集。 | 科技设计处牵头 建筑业处、产业办配合 | 12月 |
|  |  | ⑵鼓励社会组织编制团体标准，支持企业编制企业标准，逐步完善装配式建筑地方标准体系。 |  |  |
|  |  | ⑶加强装配式建筑设计、施工、生产、运输等环节共性技术研发，加快关键技术和重大科技成果的工程化、产业化转化。 |  |  |
|  |  | ⑷开发装配式建筑质量追溯系统，大力推广建筑信息模型（BIM）技术应用。 | 开发质量追溯系统由产业办牵头，工程处、质安总站配合；BIM技术由产业办牵头，相关处室配合。 | 12月 |
|  |  | ⑸编制《福建省建设工程概算定额》，制修订装配式建筑工程预算定额，及时发布相关部品部件价格信息。 | 造价总站 | 9月 |
|  |  | ⑹依托省建筑产业现代化协会开展部品部件认证工作。 | 产业办、产业协会 | 日常工作 |
|  |  | ⑺制定装配式建筑生产基地和部品部件信息发布办法，适时公布符合条件的省内部品部件生产厂家名录和产能。 | 建筑业处、产业办、 产业协会 | 6月 |
| 6 | 强化示范引导 | ⑴出台《福建省省级装配式建筑产业基地评选办法》，并组织开展申报评审工作。 | 建筑业处、产业办 | 8月 |
|  |  | ⑵指导福州市申报创建国家装配式建筑试点城市。 |  | 10月 |
|  |  | ⑶积极创建2个以上装配式建筑产业基地、2个以上装配式建筑示范工程。 |  | 12月 |
|  |  | ⑷修订我省建筑业龙头企业评选办法，增设装配式建筑部品部件生产及安装专业企业。 | 建筑业处 | 8月 |
| 7 | 加强宣传培训力度 | ⑴召开全省装配式建筑工作现场会，推动全省装配式建筑工作的部署落实。 | 建筑业处、产业办 | 9月 |
|  |  | ⑵修编装配式建筑教材（2016版）。 | 产业办 | 8月 |
|  |  | ⑶举办六期装配式建筑业务培训班和一期图审工程师培训班。 |  | 10月 |
| 7 | 加强宣传培训力度 | ⑷依托省级装配式建筑产业基地建立实训基地，组织岗位技能培训。 | 人才科技中心、 产业协会 | 12月 |
|  |  | ⑸支持福建工程学院开设装配式建筑、BIM专业课程。 | 人事处、产业办 | 12月 |
|  |  | ⑹制作电视宣传片，编制信息专刊（编辑手机报），并利用网站、报纸、电视等渠道，加大社会公众宣传。 | 产业办、产业协会 | 日常工作 |
| 8 | 建立考核督查机制 | ⑴组织对各地发展装配式建筑工作实施专项督查。督促各地将2017年装配式建筑生产基地（园区）工程包和装配式建筑试点工程项目开工任务落实到具体项目。 | 建筑业处、产业办 | 4月 |
|  |  | ⑵采取每季度督查、通报等措施，确保完成生产基地（园区）工程包和全省新开工装配式建筑试点任务。 |  | 日常工作 |